**Validando Sprint 3**

**“Proyecto SEIS”**

***Fecha:[dd/mm/aaa]***

**Tabla de contenido**

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc35705312)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_Toc35705313)

[Gráfico de avance del sprint 2. 4](#_Toc35705314)

[Pila del producto actualizada. 4](#_Toc35705315)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| 1.0 | 07/10/2025 | Inicio fase 3 | Jairo Rain |
| 2.0 | 13/10/2025 | Revisión | Jairo Rain-Cristian Vera |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de registro de bomberos – Proyecto SEIS |
| Fecha de Inicio | Agosto 2025 |
| Fecha de Término | Noviembre 2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **19.621.524-7** | **Cristian Alejandro Vera Arriagada** |  |
| **21.073.990-4** | **Jairo Alexander Rain Núñez** | **Jai.rain** |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** |  | **Horas realizadas por día** | | | | |  | **Estado** |
| **Responsable** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Total** | **(A/R)** |
| **EP-03-HU-01** | Desarrollo backend sanciones | 12 | Cristian | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | Planificado |
|  | Desarrollo frontend sanciones | 10 | Jairo | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 10 | Planificado |
| **EP-06-HU-01** | Lógica alertas deudas | 8 | Cristian | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | Planificado |
|  | Interfaz alertas y notificaciones | 6 | Jairo | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | Planificado |
| **Mejoras** | Implementar mejoras retrospectivas | 6 | Ambos | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | Planificado |
|  | Documentación Sprint 3 | 4 | Jairo | - | - | - | 2 | 2 | 4 | Planificado |

# 

# Gráfico de avance del sprint 3.

|  |
| --- |
|  |

# 

# Pila del producto actualizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
| **EP-04-HU-01** | Módulo de tesorería - gestión pagos | 14 | Media |
| **EP-05-HU-01** | Módulo de capitanía - control asistencia | 10 | Media-Baja |

**OBJETIVOS SPRINT 3**

**Módulo de Gestión Disciplinaria:**

* Registro de sanciones (amonestaciones, suspensiones)
* Historial disciplinario por bombero
* Notificaciones automáticas

**Sistema de Alertas de Deudas:**

* Alertas automáticas por morosidad
* Notificaciones a tesorero y bomberos
* Reportes de deudores