**Validando Sprint 1**

**“Proyecto SEIS”**

***Fecha:[dd/mm/aaa]***

**Tabla de contenido**

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc34001644)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_Toc34001645)

[Gráfico de avance del sprint 1. 4](#_Toc34001646)

[Pila del producto actualizada. 4](#_Toc34001647)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| 1.0 | 16/09/2025 | Inicio Documentación Scrum |  |
| 1.5 | 02/10/2025 | Revisión |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de registro de bomberos – Proyecto SEIS |
| Fecha de Inicio | Agosto 2025 |
| Fecha de Término | Noviembre 2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **19.621.524-7** | **Cristian Alejandro Vera Arriagada** |  |
| **21.073.990-4** | **Jairo Alexander Rain Núñez** | **Jai.rain** |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** |  | **Horas realizadas por día** | | | | |  | **Estado** |
| **Responsable** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Total** | **(A/R)** |
| **EP-07-HU-01** | Configurar entorno Django + MySQL | 6 | Cristian | 3 | 3 | - | - | - | 6 | Aprobado |
|  | Desarrollo sistema autenticación | 10 | Cristian | - | 3 | 4 | 3 | - | 10 | Aprobado |
|  | Diseño interfaz login | 5 | Jairo | 2 | 3 | - | - | - | 5 | Aprobado |
| **EP-01-HU-01** | Crear modelos de datos bomberos | 8 | Cristian | - | - | 4 | 4 | - | 8 | Aprobado |
|  | Formulario registro bomberos | 6 | Jairo | - | - | 3 | 3 | - | 6 | Aprobado |
|  | Validaciones RUN chileno | 4 | Jairo | - | - | - | 2 | 2 | 4 | Aprobado |
| **Configuración** | Setup GitHub + documentación | 3 | Ambos | 1 | 1 | - | - | - | 2 | Aprobado |

# Gráfico de avance del sprint 1.

|  |
| --- |
|  |

# Pila del producto actualizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
| **EP-01-HU-02** | Búsqueda de bomberos por criterios | 8 | Alta |
| **EP-02-HU-01** | Sistema clasificación automática | 12 | Media-Alta |
| **EP-03-HU-01** | Registro de sanciones disciplinarias | 10 | Media |
| **EP-06-HU-01** | Sistemas alertas de deudas | 8 | Media |
| **EP-04-HU-01** | Módulo de tesorería | 14 | Media-Baja |
| **EP-05-HU-01** | Módulo de capitanía | 12 | Media-Baja |
| **EP-01-HU-02** | Búsqueda de bomberos por criterios | 8 | Alta |

**OBJETIVOS LOGRADOS - SPRINT 1**

**Épicas trabajadas:**

* **EP-07**: Autenticación y seguridad - COMPLETADO
* **EP-01**: Gestión de personal bomberil (registro básico) - COMPLETADO

**Entregables:**

* Sistema de login seguro con roles
* Base de datos con modelos de usuarios y bomberos
* Formulario de registro con validaciones de RUN
* Repositorio GitHub configurado