**Validando Sprint 2**

**“Proyecto SEIS”**

***[Siglas del Proyecto]***

***Fecha:[dd/mm/aaa]***

**Tabla de contenido**

Contenido

[Datos del documento 3](#_Toc35705312)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_Toc35705313)

[Gráfico de avance del sprint 2. 4](#_Toc35705314)

[Pila del producto actualizada. 4](#_Toc35705315)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| 1.0 | 02/10/2025 | Inicio sprint 2 | Jairo Rain |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de registro de bomberos – Proyecto SEIS |
| Fecha de Inicio | Agosto 2025 |
| Fecha de Término | Noviembre 2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| **19.621.524-7** | **Cristian Alejandro Vera Arriagada** |  |
| **21.073.990-4** | **Jairo Alexander Rain Núñez** | **Jai.rain** |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** |  | **Horas realizadas por día** | | | | |  | **Estado** |
| **Responsable** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Total** | **(A/R)** |
| **EP-01-HU-02** | Desarrollo backend búsqueda | 10 | Cristian | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 10 | Aprobado |
|  | Desarrollo frontend búsqueda | 12 | Jairo | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | Aprobado |
| **EP-02-HU-01** | Lógica clasificación automática | 14 | Cristian | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 14 | Aprobado |
|  | Interfaz clasificación | 8 | Jairo | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | Aprobado |
| **Integración** | Testing integración módulos | 6 | Ambos | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | Aprobado |
|  | Documentación técnica | 4 | Jairo | - | - | - | 2 | 2 | 4 | Aprobado |

# 

# Gráfico de avance del sprint 2.

|  |
| --- |
|  |

# 

# Pila del producto actualizada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
| **EP-03-HU-01** | Registro de sanciones disciplinarias | 16 | Alta |
| **EP-06-HU-01** | Sistema de alerta de deudas | 12 | Media-Alta |
| **EP-04-HU-01** | Módulo de tesorería - gestión pagos | 14 | Media |
| **EP-05-HU-01** | Módulo de capitanía - control asistencia | 10 | Media-Baja |

**OBJETIVOS LOGRADOS - SPRINT 2**

**Módulo de Búsqueda Completado:**

* Búsqueda por nombre, RUN y múltiples criterios
* Filtros avanzados y resultados en tiempo real
* Interfaz responsive y amigable

**Sistema de Clasificación Automática:**

* Cálculo automático de antigüedad
* Categorización según normativa bomberil
* Actualización automática de rangos